SGHUB

技术实施方案 V2.0.1

V2.0.1 增量功能开发计划与 Session 任务清单

[ 增量迭代 · 6 个 Session · 预计 4 周完成 ]

文档版本: V2.0.1 · 编写日期: 2026-04-30

# 修订历史

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V2.0.0 | 2026-04-28 | 工程团队 | V2.0.0 实施方案,12 Sessions,17 周计划 |
| V2.0.1 | 2026-04-30 | 工程团队 | V2.0.1 增量迭代实施方案,6 Sessions,~4 周 |

# 一、V2.0.1 实施概览

## 1.1 目标与范围

本文档为 V2.0.1 增量迭代的实施计划,默认 V2.0.0 已上线运行(项目代码已在 GitHub 公开,核心功能可用)。

- 不涉及架构重构,所有新功能在 V2.0.0 基础上叠加。

- 发布形式:V2.0.1 作为 Patch + Minor Mixed 版本(实际跨度近似一次小迭代),通过 GitHub Releases 分发。

- 总工期:4 周(6 个 Session,每 Session 约 0.5-1 周)。

- 人员投入:V2.0.0 原班人马,无需扩编。

## 1.2 里程碑

| 里程碑 | 名称 | 起始周 | 结束周 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M2.0.1-1 | 数据迁移 + Skill 编辑 | W01 | W01 | V002 migration、Skill 上传/编辑器 |
| M2.0.1-2 | Chat 模块 Alpha | W02 | W03 | Chat 后端 + UI MVP |
| M2.0.1-3 | 跨模块跳转 + 文献上传 | W03 | W03 | 路由参数协议、本地文献上传、收藏组件统一 |
| M2.0.1-4 | Beta + 发布 | W04 | W04 | 内测 50 人 → 正式发布 v2.0.1 |

## 1.3 优先级建议

如果时间紧张,可按以下优先级动态调整:

- P0(必做):Session 13 Chat 模块、Session 16 跨模块跳转、Session 17 收藏统一。

- P0(必做):Session 14 Skill 上传(校验流程是核心)。

- P1:Session 15 Skill 在线编辑(可拆分为先支持文件编辑,后做内置编辑器)。

- P1:Session 18 文献上传与名称检索(可推迟到 V2.0.2)。

# 二、Session 任务清单(V2.0.1 增量)

延续 V2.0.0 的 Session 编号(V2.0.0 共 12 个 Session),V2.0.1 从 Session 13 开始。每个 Session 为一次完整的 Claude Code 会话,完成后 commit + push + 触发 CI。

## 2.1 Session 13:数据库迁移(V002)

### Prompt 模板

读取 CLAUDE.md 与 docs/data-model-v201.sql,实现 V002 数据库迁移。要求:

- 创建 src-tauri/migrations/V002__chat_and_local_papers.sql。

- 新增 3 张表:chat_sessions / chat_messages / chat_attachments。chat_sessions 含 id, title, model_config_id, system_prompt, skill_name, pinned, created_at, updated_at;chat_messages 含 id, session_id, role, content, attachments_json, tokens_in, tokens_out, model_name, created_at;chat_attachments 含 id, session_id, message_id, type, file_name, file_path, extracted_text。

- 修改 papers 表:ALTER TABLE papers ADD COLUMN uploaded_at TEXT。

- 修改 ai_parse_results.skill_name 长度为 128(SQLite 通过重建表)。

- 写迁移的单元测试:验证从 V001 升级到 V002 不丢数据,新表创建成功。

- 更新 src-tauri/src/db/mod.rs,确保 migration 在启动时自动执行。

- 运行 cargo test 确保通过。

## 2.2 Session 14:Skill 上传与校验

### Prompt 模板

读取 CLAUDE.md 与 skills/general_read.yaml,实现 Skill 上传与校验功能:

- Rust 端 src-tauri/src/skill_engine/uploader.rs:

- upload_skill_file(content, filename) Tauri Command:接收文件内容(YAML 字符串)→ serde_yaml 解析 → 校验必填字段 → 写入 ~/.sghub/skills/{name}.yaml。

- validate_skill(skill: SkillSpec) 函数:返回 ValidationResult { ok, errors[] }。

- upload_skill_zip:解压 zip,逐个校验后批量写入。

- 校验内容:必填字段(name / display_name / prompt_template / output_dimensions)、name 不重复、prompt_template 渲染测试、output_dimensions key 唯一。

- 前端 src/pages/Skills.tsx:

- Skill 列表页:展示所有 Skill(内置 + 自定义),按分组显示。

- 「上传 Skill」按钮:tauri-plugin-dialog 打开文件选择 → 读取文件 → invoke('upload_skill_file')。

- 校验失败时,Toast 显示具体错误信息(含行号)。

- 写单元测试:覆盖各种校验场景(缺字段、语法错误、name 重复、prompt 渲染失败)。

- E2E 测试:上传一个有效 yaml → 出现在列表 → 在 AI 解析中可选择使用。

## 2.3 Session 15:Skill 在线编辑器

### Prompt 模板

实现 Skill 在线编辑器,基于 Monaco Editor:

- 前端依赖:npm install @monaco-editor/react js-yaml。

- 创建 src/components/SkillEditor.tsx:

- 布局:左侧表单 + 中间 Monaco YAML 编辑器 + 右侧实时预览。

- YAML 编辑器:语法高亮;输入 {{ 时弹出变量列表(title/authors/abstract/full_text/language)。

- 表单与 YAML 双向同步:表单字段(name/display_name/description)修改时同步更新 YAML 中对应字段;YAML 编辑后回填表单。

- 实时预览:右侧选择一篇示例文献,使用当前 prompt_template 渲染,展示完整 Prompt。

- Rust 端补充:

- save_skill(skill_yaml, original_name?) Command:保存(覆盖)指定 Skill;若 original_name 是内置 Skill,自动追加 -custom 后缀。

- test_skill(skill_yaml, paper_id) Command:用当前编辑的 Skill + 默认模型对一篇示例文献执行解析,返回结果。

- export_skill(name) Command:返回 YAML 文本供前端下载。

- UI 入口:Skill 列表中每个 Skill 的「编辑」按钮(内置为「复制并编辑」)、Skills 页顶部「新建」按钮。

- 修改保存后,触发 Tauri Event 'skills:updated',刷新所有相关页面的 Skill 下拉。

## 2.4 Session 16:Chat 模块 Alpha

### Prompt 模板

读取 CLAUDE.md 与 docs/architecture-v201.md(Chat 章节),实现 Chat 模块端到端 MVP:

- Rust 端 src-tauri/src/chat/ 目录:

- session.rs:create_session / list_sessions / delete_session / rename_session / pin_session 的 Tauri Commands。

- message.rs:append_message / get_messages_by_session 的 CRUD。

- context.rs:build_messages_for_api(session_id, skill_name?) 函数,处理上下文修剪(LRU 滚动)。

- attachment.rs:upload_chat_attachment 处理 PDF / DOCX / MD / TXT 文本提取。

- streaming.rs:send_chat_message 主流程:构建消息 → 调用 ai_client::chat_stream → emit 'chat:token' Event → 完成时持久化。

- 前端 src/pages/Chat.tsx:

- 布局:左侧 240px 会话列表 + 右侧主对话区(消息列表 + 输入框)。

- 消息列表:用户消息右对齐,AI 消息左对齐,Markdown 渲染(react-markdown + remark-gfm)。

- 代码块:react-syntax-highlighter 语法高亮。

- 流式渲染:监听 'chat:token' Event,逐 token 追加到当前 AI 消息,使用 useTransition 避免阻塞。

- 输入框:textarea + Shift+Enter 换行 + Enter 发送 + 自动高度调整。

- 左侧「+」按钮:展开菜单(上传附件 / 选择 Skill / 引用文献 / 粘贴 URL)。

- 右下角模型选择器:展示当前模型(图标 + 名称),点击展开下拉(从 model_configs 加载)。

- 已添加附件以「芯片」(chip)形式展示在输入框上方。

- 写测试:Chat 端到端 E2E(创建会话 → 发送消息 → 收到流式回复 → 持久化验证)。

- 性能验收:首 Token < 3s;流式渲染 ≥ 30 tok/s;空闲内存增量 < 50MB。

## 2.5 Session 17:跨模块跳转 + 收藏组件统一

### Prompt 模板

实现跨模块跳转协议与统一收藏组件:

- 路由参数协议:

- 修改 TanStack Router 配置:/parse 支持 search params { paper_id, skill }。

- Parse.tsx 在挂载时读取 search params,自动选中文献(若不存在先 invoke('get_paper_by_id'))。

- 跳转 hook:src/hooks/useAppNavigation.ts,提供 openParseWithPaper / openExternal / downloadPaperPdf 三个函数。

- 「查看原文」实现:

- Rust 端 library::resolve_paper_url(paper_id) → 返回最优 URL(DOI > source_url > arxiv abs > pubmed)。

- 前端调用 invoke + tauri-plugin-shell 的 open() 打开浏览器。

- 「下载 PDF」实现:

- Rust 端 library::download_paper_pdf(paper_id) Command:OA 检测 → 下载 → 更新 papers.pdf_path → emit 'download:progress'。

- 前端按钮显示进度;完成后变为「打开 PDF」(shell open 本地文件)。

- 收藏组件统一:

- 创建 src/components/FavoriteButton.tsx,接受 paperId 与 variant 属性。

- 点击按钮展开下拉:快速收藏 / 选择文件夹 / 新建文件夹。

- 使用 Zustand store 管理 papers ↔ folders 关联;Search.tsx / Feed.tsx / Library.tsx 全部替换为该组件。

- E2E 测试:从检索点击 AI 精读 → 解析页正确预选;在两个页面都能用统一收藏组件。

## 2.6 Session 18:本地文献上传 + 名称检索

### Prompt 模板

实现本地文献上传与基于 FTS5 的文献名称检索:

- Rust 端 src-tauri/src/library/uploader.rs:

- upload_local_paper(file_path) Tauri Command:复制 PDF 到 ~/.sghub/data/pdfs/uploaded/,提取元数据,写入 papers 表(source = 'local')。

- 元数据提取链:PDF metadata → 首页文本启发式 → 文件名兜底。

- 失败时返回 PartialMetadata,前端提示用户手动填写。

- upload_local_papers_batch(file_paths) 批量版本。

- 文献名称检索:

- search_local_papers(keyword, limit) Command:使用 SQLite FTS5,返回 Vec<Paper>。

- 性能:确保 10K 文献库下查询 < 200ms(用 EXPLAIN QUERY PLAN 验证)。

- 前端集成:

- AI 解析页面的「选择文献」改为 cmdk 可搜索下拉:输入触发 search_local_papers,展示带高亮的标题、作者、来源。

- 「上传文献」按钮:tauri-plugin-dialog 多选 PDF → invoke('upload_local_papers_batch') → 进度展示 → 完成后跳转。

- 元数据补全弹窗:对部分提取失败的文献,弹出表单让用户填写,保存后入库。

# 三、测试与发布

## 3.1 回归测试范围

| 模块 | 回归项 |
| --- | --- |
| F1 Profile | 数据库自动迁移 V001 → V002 不丢数据 |
| F2 检索/推送 | 新收藏组件功能正确;AI 精读跳转生效;原文/下载按钮工作 |
| F3 收藏夹 | 收藏组件在三处保持状态一致 |
| F4 AI 解析 | 支持自定义 Skill;支持上传文献;名称检索正确 |
| F5 模型配置 | Chat 与 AI 解析共用模型配置;切换模型生效 |
| F0 Chat | 端到端流式对话;附件 / Skill / 引用文献功能正常 |

## 3.2 性能测试

- Chat 流式延迟测试:对每个 Provider 各跑 20 次,统计 P50 / P95 首 Token 延迟。

- 文献检索性能:10K 假文献入库,FTS5 检索 P95 < 200ms。

- Skill 编辑器内存:打开 / 编辑 / 关闭循环 50 次,无明显内存泄漏。

## 3.3 发布流程

- Beta 内测:1 周时间,邀请 50 位 V2.0.0 活跃用户使用 v2.0.1-beta(GitHub Releases prerelease)。

- 收集反馈:Discord + GitHub Discussions 收集问题,P0/P1 问题修复后再发正式版。

- 正式发布:GitHub Release tag v2.0.1,触发 release.yml 构建 Win + macOS 安装包,自动通知现有用户更新(应用内 updater)。

- 公告:Discord 公告 + Twitter / 知乎 / V2EX 帖子,主推 Chat 与 Skill 编辑两大新功能。

# 四、风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chat 上下文超长导致 API 报错 | 中 | 高 | Token 估算 + LRU 滚动 + 友好降级提示 | Rust 工程师 |
| Skill YAML 用户编写错误 | 低 | 高 | 完善校验 + 行号定位 + 友好提示 | Rust 工程师 |
| 上传 Skill 包含恶意 prompt | 中 | 低 | 上传时弹窗提示来源不可信;V2.1 引入签名 | PM |
| 流式渲染前端卡顿 | 中 | 中 | useTransition + 节流;设置 RAF 渲染上限 | FE 工程师 |
| 数据迁移失败导致用户数据损坏 | 高 | 低 | 迁移前自动备份 ~/.sghub/data/sghub.db.bak;升级失败回滚提示 | Rust 工程师 |
| 跨模块跳转破坏现有收藏体验 | 中 | 低 | 充分回归测试;Beta 阶段用户反馈 | QA + PM |

# 五、附录

## A. 配套文档

- 《SGHUB 产品需求文档 V2.0.1》

- 《SGHUB 产品原型 V2.0.1》

- 《SGHUB 技术架构图集 V2.0.1》

- 《SGHUB 技术架构设计方案 V2.0.1》

- 《SGHUB 技术实施方案 V2.0.0》(基线)

## B. V2.0.1 Session 编号速查

| Session | 主题 | 对应 PRD 变更 |
| --- | --- | --- |
| 13 | V002 数据库迁移 | CHG-01/CHG-02/CHG-03 的数据基础 |
| 14 | Skill 上传与校验 | CHG-02 |
| 15 | Skill 在线编辑器 | CHG-02 |
| 16 | Chat 模块 Alpha | CHG-01 |
| 17 | 跨模块跳转 + 收藏统一 | CHG-04 / CHG-05 / CHG-06 |
| 18 | 本地文献上传 + 名称检索 | CHG-03 |